|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Poste Occupé** | **Effectif** | **Nombre D’heures** | **Prix par heure** | **Total** | |
| Développement du site web et des traitement | | Développeur full stack | 3 | 138 h | 44€ | 20 856€ | |
| Inscription / connexion / déconnexion | Développeur full stack | 1 | 6h | 44€ | 264€ |
| Pages d’accueil (3pages) | Développeur full stack | 3 | 3h | 44€ | 396€ |
| Gestion des informations client et entreprise | Développeur full stack | 2 | 6h | 44€ | 528€ |
| Historique des achats et retours | Développeur full stack | 1 | 3h | 44€ | 132€ |
| Gestion de la fidélité | Développeur full stack | 1 | 3h | 44€ | 132€ |
| Affichage du catalogue des prestations offertes | Développeur full stack | 1 | 3h | 44€ | 132€ |
| Affichage de l’historique de l’évolution des prix des produits et prestations | Développeur full stack | 1 | 3h | 44€ | 132€ |
| Notification push lors de l’achat d’un produit | Développeur full stack | 1 | 3h | 44€ | 132€ |
| Simulation d’achat en WebGL | Développeur full stack | 1 | 50h | 44€ | 2 200€ |
| Traduction multilingue | Développeur full stack | 1 | 12h | 44€ | 528€ |
| Gestion des informations clients et entreprises | Développeur full stack | 2 | 8h | 44€ | 704€ |
| Gestion des achats et retours | Développeur full stack | 1 | 6h | 44€ | 264€ |
| Gestion des prestations offertes | Développeur full stack | 1 | 6h | 44€ | 264€ |
| Gestion du stock des entrepôts | Développeur full stack | 1 | 6h | 44€ | 264€ |
| Développement en langage C | | Développeur C | 1 | 96 h | 20 € | 1920 € | |
| Développement de l’application de gestion de compte (JAVA) | | Développeur JAVA | 1 | 168 h | 20 € | 3360 € | |
| Développement de l’application pour scanner les codes-barres | | Développeur Android | 1 | 168 h | 21 € | 3528 € | |
| Création du réseau du site principal, secondaire, annexes et du réseau d’hébergement | | Administrateur Réseau | 3 | 744 h | 13 € | 29 016 € | |

**TOTAL :  
58 680 €**